| 회의록 |  |  |  | 결 재 |  | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 검토 일자 | 2025. 11. 13 | 회의 장소 |  |  | 1교육실 |  |  |  |
| 회의 참석자 | 이 름 |  | 이 름 |  |  |  |  |  |
|  | 박성현 |  | 박한비 |  |  |  |  |  |
|  | 조창제 |  | 신진우 |  |  |  |  |  |
| 회의 내용 (종합) | [과거 일정] - 없음 [금일 현황] - 프로젝트 범위 정의(~11-13) [내일 계획] - 주요 기능 및 아이디어 정리(11-13 ~ 11-14) [회의 내용 요약 - 14:10 ~ 15:10분] - 용어 정의 홈트레이닝: 밴드, 덤벨을 제외한 기구를 사용하지 않는 운동 구독: 구독자, 비구독자로 구분 - 앱의 목적: 체중감량(1), 자세 교정(2), 근력(2), 유연성(3), 상태유지(4) - 앱의 형태: 웹앱 - 핵심 기능(내일 추가로 논의 예정) 일수를 사용자가 선택하면 운동 루틴이나 커리큘럼을 제시 식단과 운동을 루틴이나 커리큘럼을 제공하는 기능 내일 추가로 인당 1개씩 제시 - 부가 기능 관련 의견 정보 제공 기능(BMI, 식단, 기초대사량) 관절 가동 범위 기능 제공 푸시 기능(알림 기능) 영상에 따른 가이드라인 소리가 나오는 기능 시간을 입력하면 커리큘럼을 제시 - 기대효과: 수익 창출 [회의가 필요한 내용] - 앱의 형태(웹앱, 데스크톱앱) - 다이어트의 유형 정의 - 출석체크 기능으로 사용자가 얻는 보상 정의 |  |  |  |  |  |  |  |

| 진행관련 (-) | [스크럼 양식] 오전/오후; 성명; 한 일 (어제/오늘); 할 일 (오늘/내일); 제한사항 (막힌점). -; -; -; -. -; -; -; -. -; -; -; -. -; -; -; -. |
| --- | --- |